О реализации ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015годы и целевые установки до 2020 года

Слайд 1

В целях реализации поручений Президента РФ и положений федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ  принят Закон Костромской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Костромской области», постановлением администрации области от 30.12.2010 г. № 464-а утверждена долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и  целевых установках до 2020 года.

Слайд 2

Основные направления реализации  программы: организационные и технические.

Слайд 3

Согласно оперативной информации финансирование мероприятий программы в 2012 году из всех источников составило 1867,09 млн. рублей (66,4%), в том числе областной бюджет – 63,72 млн. рублей (13,6%), местный бюджет – 69,25 млн. рублей (44,6%), внебюджетные источники – 1734,11 млн. рублей (79,3%).

Одной из проблем реализации энергосберегающей политики в регионе является недостаточное финансирование из бюджетных источников.

Финансирование программы осуществляется в основном за счет средств внебюджетных источников.

Слайд 4

Технические мероприятия выполненные в 2012 году

установка приборов учета в бюджетных учреждениях

В целях реализации энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета Костромской области в бюджетных учреждениях области  в 2012 году установлено 137 ед. приборов учета. Общее количество установленных приборов - 5827 ед. В полном объеме установлены приборы учета в г.о.г. Кострома и г.о.г. Волгореченск. Обеспеченность бюджетных учреждений в 2012 году составила – 87%. В целом по области в бюджетных учреждениях необходимо установить еще 882 ед.

Слайд 5

модернизация бюджетных учреждений

В целях модернизации бюджетных учреждений и снижения затрат на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов в рамках энергосервисного контракта ООО «Терем» выполнена модернизация системы теплоснабжения ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов ВОВ» общей стоимостью 1,2 млн. рублей. 	С привлечением средств НКО «Костромской фонд энергосбережения» выполнены работы по модернизации систем отопления в 18 школах и 17 детских садах г. Костромы общей стоимостью 3,6 млн. рублей. Данные мероприятия позволят сэкономить до 30% потребления тепловой энергии в зависимости от погодных условий.

Слайд 6,7,8

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры:

- перевод котельных на местные виды топлива

В 2012 году за счет бюджетных и внебюджетных источников проведены мероприятия по переводу на местные виды топлива 25 котельных (23 – на твердых видах топлива, 2 электрокотельные) на общую сумму 34,5 млн. рублей, экономический эффект от выполненных мероприятий составит ежегодно более 15 млн. рублей).

Слайд 9

- модернизация тепловых сетей

В 2012 году за счет бюджетных и внебюджетных источников выполнены работы по модернизации и оптимизации тепловых сетей на 4 объектах на общую сумму 6,5 млн. рублей, а также на системах теплоснабжения 3 объектов муниципальной и областной собственности на общую сумму 1,9 млн. рублей.

Слайд 10,11

перевод уличного освещения на энергосберегающие системы управления

Реализация проекта «Лампочка».

В феврале 2012 года были выполнены восстановление и модернизация сетей наружного освещения более 200 населенных пунктов Костромского региона, заменено более 1300 ламп наружного освещения, отремонтировано и заменено более 600 светильников. В работах использовались энергоэффективные технологии и материалы. В частности энергосберегающие светильники с натриевыми лампами. Они отличаются наибольшей светоотдачей при меньшей потребляемой мощности, устойчивостью к низким температурам.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах специалисты Костромаэнерго провели полную реконструкцию системы уличного освещения. Так, в поселке Зебляки Шарьинского района выполнены работы по монтажу 3,5 км самонесущего изолированного провода, установлены 15 новых светильников и система автоматического управления уличным освещением.

Слайд 12, 13

проведение энергетических обследований

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ  «Об энергосбережении…» все бюджетные  учреждения должны провести энергетическое обследование в срок до 31.12.2012 года.

Общее количество организаций подлежащих обязательному энергетическому обследованию составляет 1719 ед. Приступили к проведению энергетических обследований - 836 ед. (49 % от общего количества организаций, подлежащих проведению энергетических обследований). В настоящее время оформлено 359 энергетических паспортов.

Низкий процент проведения энергетических обследований:

1) на муниципальном уровне – Антроповский, Кологривский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Мантуровский, Парфеньевский, Поназыревский и Сусанинский муниципальные районы, муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район, муниципальный район г. Нея и Нейский район, городские округа г. Буй и г. Мантурово;

2) на областном уровне учреждения подведомственные департаментам - лесного хозяйства, науки и образования, труда и занятости, транспорта и дорожного хозяйства и информационно-аналитического управления.

Слайд 14

- Организационные мероприятия

Обучение специалистов

- Департаментом ТЭК и ТП Костромской области проведено 4 семинара и 1 круглый стол по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- С 18 января 2013 г. в рамках мероприятий на 2012 год ГП «Энергосбережение..» проходят повышение квалификации по программе подготовки ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности 130 работников федеральных органов исполнительной власти находящихся в Костромской области, органов исполнительной власти Костромской области, администраций муниципальных образований, бюджетных учреждений, предприятий жилищно-коммунального комплекса, являющихся ответственными за энергосбережение в рамках ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

- Слайд 15

Внедрена государственная информационная система

Введена в промышленную эксплуатацию региональная государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С 28 февраля по 1 марта 2012 г. департаментом ТЭК и ТП организовано проведение обучения специалистов администраций муниципальных образований по использованию программного обеспечения «Управление энергосбережением». 25.05.2012 г. проведен вэб-семинар по использованию программного обеспечения.

В целях организации предоставления информации в ГИС органами местного самоуправления Костромской области с 13 по 15 июня 2012 года проведено окончательное обучение представителей администраций муниципальных образований.

Слайд 16,17

| Проблема | Пути решения |
| --- | --- |
| 1. Привлечение в 2013 году из федерального бюджета субсидий на реализацию ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области 2011-2015 годы; | 1. Предусмотреть софинансирование мероприятий на реализацию ОЦП «Энергосбережение …» в Законе об областном бюджете. 2. Оформление заявки в соответствии с требованиями и своевременное ее предоставление в Минэнерго РФ. |
| 2. Проведение в полном объеме энергетических обследований в бюджетных учреждений; | 1. Предусмотреть финансирование работ по энергетическому обследованию в соответствующем бюджете. 2. Контроль совместно с органом осуществляющим контроль за соблюдением законодательства (Ростехнадзор) за проведением энергоаудита. |
| 3. Ликвидация электрокотельных, отапливающих бюджетные учреждения | 1. Специалистами департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области в ноябре-декабре 2013 года проведены выездные проверки в муниципальные образования: - выявлены 12 муниципальных и 3 областных затратных электрокотельных, необходимых к ликвидации; - определены котельных необходимые к переводу на местные виды топлива; - определены мероприятия по оптимизации систем теплоснабжения. 2. Подготовлен перечень мероприятий для включения в ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области на 2011-2015 годы». |
| 4. Оптимизация схем теплоснабжения муниципальных образований |  |

Слайд 18

Проект протокольных поручений:

1.	Департаменту ТЭК и ЖКХ Костромской области (Красильщик М.Э.):

1) внести корректировки в областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области на 2011-2015 г.г.» в части включения на 2013 год мероприятий по сокращению электрокотельных, отапливающих объекты социальной сферы, а также по оптимизации систем теплоснабжения;

Срок исполнения – 01.03.2013 г.

2) продолжить работу по привлечению средств федерального бюджета на реализацию ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области на 2011-2015 г.г.» в 2013 году;

3) продолжить работу по привлечению инвесторов на выполнение работ по внедрению энергоэффективного светодиодного уличного освещения в рамках энергосервисных контрактов.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований и органам исполнительной власти обеспечить выполнение требований федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ  «Об энергосбережении…» в части проведения обязательных энергетических обследований и выполнения мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.